Dani App Scanner

“Definición y Priorización de las Historias de Usuario”

Asignatura:

Capstone.

Sección:

005-D

Profesor:

Jose Luis Pino.

Integrantes:

Rodrigo Bello,Ignacio Gonzales, Benjamin Gutierrez y Javiera Villalobos

ÍNDICE

# 1. Introducción y propósito del Product Backlog

# 2. Metodología de trabajo Scrum

# 3. Organización del Product Backlog

# 4. Historias de usuario priorizadas

# 5. Matriz de priorización

# 6. Criterios de aceptación del equipo

# 7. Gestión de roles dentro del Backlog

8. Glosario

## 1. Introducción y Propósito del Product Backlog

El presente documento corresponde a la definición y priorización del Product Backlog del proyecto Dani App Scanner, desarrollado bajo un enfoque de trabajo ágil basado en Scrum.

El objetivo del Product Backlog es organizar y priorizar las funcionalidades necesarias para desarrollar el Producto Mínimo Viable (MVP) de la plataforma, permitiendo gestionar los requerimientos del sistema mediante historias de usuario y criterios de aceptación.

Dani App Scanner corresponde a una plataforma orientada al análisis de seguridad de aplicaciones, permitiendo automatizar la detección de vulnerabilidades mediante análisis de código fuente, dependencias e infraestructura. La solución busca centralizar los resultados obtenidos, facilitar la gestión de hallazgos y entregar información organizada para apoyar procesos de revisión y auditoría de seguridad.

# 2. Metodología de trabajo Scrum

Para el desarrollo del proyecto se utiliza el marco de trabajo Scrum, una metodología ágil que permite organizar y gestionar las actividades de manera incremental e iterativa. Este enfoque facilita la planificación del trabajo, la distribución de responsabilidades dentro del equipo y la entrega progresiva de funcionalidades, permitiendo realizar mejoras continuas durante las distintas etapas del proyecto.

Dentro de esta metodología se consideran los siguientes elementos principales:

Épicas

Las épicas corresponden a agrupaciones de funcionalidades generales del sistema que representan grandes objetivos o módulos de desarrollo. Estas permiten organizar el proyecto en bloques de trabajo más amplios, facilitando la planificación y posteriormente su división en tareas más específicas.

Historias de usuario

Las historias de usuario permiten describir las necesidades y expectativas de los usuarios del sistema desde su propia perspectiva. Estas se utilizan para definir las funcionalidades que deben ser implementadas, indicando quién requiere la funcionalidad, qué necesita realizar y cuál es el propósito esperado con su desarrollo.

Su estructura considera la siguiente forma:

Cómo rol de usuario, necesito una determinada funcionalidad, con la finalidad de obtener un resultado esperado.

Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación corresponden a las condiciones que debe cumplir cada historia de usuario para considerar que una funcionalidad fue desarrollada correctamente. Estos permiten validar que el resultado obtenido responde a los requerimientos definidos y facilita las pruebas realizadas durante el proceso de desarrollo.

# 3. Organización del Product Backlog

El Product Backlog del proyecto se organiza mediante la definición de épicas, las cuales permiten agrupar funcionalidades relacionadas del sistema según sus objetivos principales. Esta estructura facilita la planificación del desarrollo, permitiendo dividir cada módulo en historias de usuario más específicas que posteriormente serán priorizadas e implementadas durante los Sprints.

Las épicas definidas representan los principales componentes funcionales de la plataforma Dani App Scanner, abarcando desde la configuración de proyectos y ejecución de análisis de seguridad, hasta la gestión de vulnerabilidades, generación de evidencias y control de acceso de usuarios.

## Épica 1: Gestión y configuración de proyectos

Esta épica contempla las funcionalidades necesarias para administrar las aplicaciones y repositorios que serán evaluados dentro de la plataforma. Su objetivo es permitir la creación, configuración y gestión de los proyectos antes de ejecutar los análisis de seguridad correspondientes.

Considera funcionalidades como el registro de aplicaciones o repositorios, configuración del lenguaje utilizado, definición de parámetros de análisis y consulta de proyectos registrados.

Los roles asociados corresponden a Developer, Reviewer y Lead.

## Épica 2: Ejecución del análisis de seguridad

Esta épica representa el núcleo principal de la plataforma, ya que permite ejecutar análisis automatizados sobre los proyectos registrados con el objetivo de identificar vulnerabilidades y riesgos de seguridad dentro de las aplicaciones evaluadas.

Considera la integración de herramientas como Semgrep para análisis SAST, GitLeaks para detección de secretos, Checkov para infraestructura como código y OSV-Scanner junto con Trivy para análisis de dependencias.

Los roles asociados corresponden a Developer y Reviewer.

## Épica 3: Gestión y seguimiento de vulnerabilidades

Esta épica contempla las funcionalidades necesarias para administrar los hallazgos obtenidos durante los análisis de seguridad realizados por la plataforma. Su objetivo es permitir la revisión, clasificación, seguimiento y documentación de las vulnerabilidades detectadas, facilitando la gestión de riesgos dentro de cada proyecto evaluado.

Incluye funcionalidades como la visualización de hallazgos, clasificación por severidad, asociación con estándares como OWASP Top 10 y CWE, gestión de estados de remediación y registro de observaciones o evidencias.

Los roles relacionados corresponden a Reviewer y Developer.

## Épica 4: Reportes y evidencias de seguridad

Esta épica está enfocada en la generación y visualización de información relacionada con los análisis realizados, permitiendo apoyar la toma de decisiones y facilitar procesos de auditoría y revisión de seguridad.

Incluye funcionalidades como generación de informes de seguridad, visualización de métricas mediante paneles, consulta de evidencias asociadas a los análisis y exportación de reportes.

Los roles asociados corresponden a Auditor, Lead y Reviewer.

## Épica 5: Seguridad de la plataforma

Esta épica contempla las funcionalidades necesarias para proteger el acceso y uso de la plataforma Dani App Scanner mediante mecanismos de autenticación, gestión de usuarios y control de permisos. Su objetivo es garantizar que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes según su rol asignado, manteniendo la seguridad de la información y los recursos del sistema.

Considera funcionalidades como autenticación mediante JWT, gestión de usuarios, administración de roles y control de acceso basado en permisos.

Los roles asociados corresponden a Lead, Reviewer y Auditor.

# 4. Historias de usuario priorizadas

Las historias de usuario del Product Backlog fueron definidas a partir de las funcionalidades establecidas para el Producto Mínimo Viable (MVP) de Dani App Scanner. Cada historia representa una necesidad específica de los usuarios del sistema, indicando el rol involucrado, la funcionalidad requerida y el resultado esperado.

Las historias fueron organizadas según las principales áreas funcionales de la plataforma: seguridad y control de acceso, gestión de proyectos, motor de análisis de seguridad, gestión de vulnerabilidades y generación de reportes.

# Épica 1: Gestión de proyectos

## H.U.1 Registro de aplicaciones o repositorios

Como desarrollador de software, necesito registrar una aplicación o repositorio en la plataforma, con la finalidad de configurar un proyecto para realizar análisis de seguridad.

Rol: Desarrollador de software.

Funcionalidad: Registro de aplicaciones o repositorios.

Resultado esperado:
El sistema permitirá crear proyectos dentro de la plataforma almacenando la información necesaria para posteriormente efectuar análisis automatizados.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede registrar correctamente una aplicación o repositorio.

- El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.

- El sistema evita registrar proyectos duplicados.

## H.U.2 Configuración de características del proyecto

Como desarrollador de software, necesito configurar las características del proyecto, con la finalidad de definir los parámetros necesarios para ejecutar los análisis de seguridad.

Rol: Desarrollador de software.

Funcionalidad: Configuración del lenguaje y características del proyecto.

Resultado esperado:
El sistema permitirá asociar configuraciones específicas al proyecto para adaptar los análisis según las tecnologías utilizadas.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede seleccionar el lenguaje de programación utilizado.

- El usuario puede modificar la configuración del proyecto.

- El sistema guarda los cambios realizados.

## H.U.3 Consulta y gestión de proyectos registrados

Como desarrollador de software, necesito consultar los proyectos registrados, con la finalidad de administrar las aplicaciones disponibles para análisis.

Rol: Desarrollador de software.

Funcionalidad: Visualización y gestión de proyectos registrados.

Resultado esperado:
El sistema mostrará los proyectos disponibles junto con su información principal y análisis asociados.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede visualizar los proyectos registrados.

- El usuario puede acceder al detalle de un proyecto.

- El sistema muestra la información configurada.

# Épica 2: Motor de análisis de seguridad

## H.U.4 Ejecución de análisis automatizado

Como desarrollador de software, necesito ejecutar un análisis automatizado sobre una aplicación registrada, con la finalidad de detectar vulnerabilidades en el código fuente, dependencias e infraestructura.

Rol: Desarrollador de software.

Funcionalidad: Ejecución de análisis automatizados.

Resultado esperado:
 El sistema iniciará el análisis del proyecto y almacenará los resultados obtenidos.

Criterios de aceptación:

- El análisis puede iniciarse cuando el proyecto esté correctamente configurado.

- El sistema valida la información necesaria antes de ejecutar.

- Los resultados quedan disponibles para revisión.

## H.U.5 Integración de análisis SAST

Como desarrollador de software, necesito integrar herramientas de análisis de código, con la finalidad de identificar vulnerabilidades mediante revisiones automatizadas.

Rol: Desarrollador de software.

Funcionalidad: Integración de Semgrep para análisis SAST.

Resultado esperado:
 El sistema analizará el código fuente e identificará vulnerabilidades existentes.

Criterios de aceptación:

- Semgrep ejecuta el análisis sobre el código fuente.

- Los resultados obtenidos son almacenados.

- Los hallazgos quedan asociados al proyecto analizado.

## H.U.6 Análisis de dependencias

Como desarrollador de software, necesito analizar las dependencias utilizadas por una aplicación, con la finalidad de detectar componentes vulnerables o inseguros.

Rol: Desarrollador de software.

Funcionalidad: Análisis mediante OSV-Scanner y Trivy.

Resultado esperado:
 El sistema identifica librerías o componentes vulnerables utilizados dentro del proyecto.

## H.U.7 Detección de secretos expuestos

Como desarrollador de software, necesito detectar secretos expuestos dentro del proyecto, con la finalidad de evitar filtraciones de información sensible.

Rol: Desarrollador de software.

Funcionalidad: Integración de GitLeaks.

Resultado esperado:
El sistema identifica credenciales, claves o información sensible expuesta dentro del repositorio.

## H.U.8 Análisis de infraestructura como código

Como desarrollador de software, necesito analizar configuraciones de infraestructura, con la finalidad de identificar errores de seguridad en los recursos definidos.

Rol: Desarrollador de software.

Funcionalidad: Análisis mediante Checkov.

Resultado esperado:
El sistema detectará configuraciones inseguras dentro de archivos de infraestructura.

# Épica 3: Gestión de vulnerabilidades

Esta épica contempla las funcionalidades necesarias para administrar los hallazgos obtenidos durante los análisis de seguridad realizados por la plataforma. Su objetivo es permitir la revisión, clasificación, seguimiento y documentación de las vulnerabilidades detectadas, facilitando la gestión de riesgos dentro de cada proyecto evaluado.

## H.U.9 Visualización de hallazgos detectados

Como revisor de seguridad, necesito visualizar los hallazgos detectados por la plataforma, con la finalidad de analizar las vulnerabilidades encontradas en las aplicaciones.

Rol: Revisor de seguridad.

Funcionalidad: Visualización de hallazgos.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá consultar las vulnerabilidades detectadas durante los análisis realizados, mostrando la información asociada a cada proyecto.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede acceder al módulo de vulnerabilidades.

- El sistema muestra los hallazgos asociados al proyecto seleccionado.

- El usuario puede consultar el detalle de una vulnerabilidad específica.

- El sistema muestra información como descripción, severidad, herramienta utilizada y recomendación de solución.

## H.U.10 Clasificación de vulnerabilidades por severidad

Como revisor de seguridad, necesito clasificar las vulnerabilidades detectadas, con la finalidad de priorizar la atención de los riesgos encontrados.

Rol: Revisor de seguridad.

Funcionalidad: Clasificación por nivel de severidad.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá identificar el nivel de impacto asociado a cada vulnerabilidad detectada.

Criterios de aceptación:

- El sistema asigna una clasificación de severidad según la información obtenida del análisis.

- El usuario puede visualizar la severidad asociada a cada hallazgo.

- Las vulnerabilidades pueden clasificarse como Crítica, Alta, Media o Baja.

## H.U.11 Asociación con estándares de seguridad

Como revisor de seguridad, necesito asociar vulnerabilidades con estándares de seguridad, con la finalidad de facilitar su análisis y cumplimiento normativo.

Rol: Revisor de seguridad.

Funcionalidad: Asociación con OWASP Top 10 y CWE.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá relacionar los hallazgos detectados con estándares reconocidos de seguridad.

Criterios de aceptación:

- El sistema identifica categorías relacionadas con OWASP Top 10.

- El sistema permite asociar vulnerabilidades con identificadores CWE.

- El usuario puede consultar la clasificación de seguridad asociada al hallazgo.

## H.U.12 Gestión del estado de vulnerabilidades

Como revisor de seguridad, necesito actualizar el estado de las vulnerabilidades, con la finalidad de realizar seguimiento al proceso de remediación.

Rol: Revisor de seguridad.

Funcionalidad: Gestión de estados de vulnerabilidades.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá mantener trazabilidad sobre la evolución de cada vulnerabilidad detectada.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede modificar el estado de una vulnerabilidad.

- El sistema actualiza el registro con el nuevo estado seleccionado.

- La plataforma permite utilizar estados como:

- Open.

- In Progress.

- Fixed.

- Verified.

- Accepted Risk.

- False Positive.

## H.U.13 Registro de evidencias y observaciones

Como revisor de seguridad, necesito agregar evidencias y observaciones a los hallazgos, con la finalidad de documentar la gestión realizada sobre cada vulnerabilidad.

Rol: Revisor de seguridad.

Funcionalidad: Registro de evidencias y comentarios.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá almacenar información adicional relacionada con la gestión de cada vulnerabilidad.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede agregar observaciones asociadas a un hallazgo.

- El usuario puede registrar evidencias relacionadas con la vulnerabilidad.

- La información queda almacenada junto al hallazgo correspondiente.

## H.U.14 Búsqueda y filtrado de vulnerabilidades

Como revisor de seguridad, necesito buscar y filtrar vulnerabilidades, con la finalidad de facilitar la revisión de los hallazgos generados.

Rol: Revisor de seguridad.

Funcionalidad: Búsqueda y filtrado de vulnerabilidades.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá localizar vulnerabilidades específicas dentro de los resultados obtenidos.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede aplicar filtros sobre los hallazgos registrados.

- El sistema muestra únicamente las vulnerabilidades que cumplen los criterios seleccionados.

- La búsqueda facilita la revisión de grandes cantidades de resultados.

# Épica 4: Reportes y métricas

Esta épica contempla las funcionalidades destinadas a la generación, visualización y consulta de información obtenida desde los análisis de seguridad realizados por la plataforma. Su objetivo es entregar información organizada que facilite la toma de decisiones, el seguimiento de vulnerabilidades y la generación de evidencias necesarias para procesos de auditoría y cumplimiento.

## H.U.15 Generación de informes de seguridad

Como auditor o encargado de cumplimiento, necesito generar informes de seguridad, con la finalidad de obtener evidencias organizadas sobre las vulnerabilidades detectadas.

Rol: Auditor o encargado de cumplimiento.

Funcionalidad: Generación de informes de seguridad.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá generar reportes con la información obtenida desde los análisis realizados, incluyendo los hallazgos identificados, niveles de severidad y recomendaciones asociadas.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede solicitar la generación de un informe cuando exista un análisis finalizado.

- El sistema incorpora información del proyecto analizado.

- El reporte incluye las vulnerabilidades detectadas, severidad y recomendaciones de solución.

- En caso de no existir vulnerabilidades, el sistema genera un informe indicando que no se encontraron hallazgos.

## H.U.16 Exportación de reportes de seguridad

Como auditor o encargado de cumplimiento, necesito exportar reportes de seguridad, con la finalidad de compartir evidencias con otros responsables del proceso.

Rol: Auditor o encargado de cumplimiento.

Funcionalidad: Exportación de reportes.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá descargar los informes generados para facilitar su distribución y almacenamiento como evidencia de seguridad.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede exportar un reporte generado previamente.

- El sistema permite descargar el informe en el formato definido.

- Si no existen resultados disponibles, el sistema informa que no es posible generar la exportación.

## H.U.17 Visualización de métricas de seguridad

Como revisor de seguridad, necesito visualizar métricas de seguridad mediante paneles, con la finalidad de analizar el estado general de las aplicaciones evaluadas.

Rol: Revisor de seguridad.

Funcionalidad: Paneles de métricas de seguridad.

Resultado esperado:
 El sistema mostrará indicadores relacionados con los análisis realizados y las vulnerabilidades identificadas dentro de los proyectos evaluados.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede acceder al panel de métricas.

- El sistema muestra indicadores relacionados con vulnerabilidades detectadas.

- El sistema permite visualizar información como cantidad de análisis ejecutados y distribución de severidad.

- Los indicadores se actualizan cuando se realizan nuevos análisis.

## H.U.18 Consulta de evidencias de seguridad

Como auditor o encargado de cumplimiento, necesito consultar evidencias asociadas a los análisis realizados, con la finalidad de respaldar procesos de auditoría y cumplimiento normativo.

Rol: Auditor o encargado de cumplimiento.

Funcionalidad: Consulta de evidencias asociadas a análisis y vulnerabilidades.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá acceder a la información generada durante los análisis para respaldar revisiones de seguridad y auditorías.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede consultar evidencias disponibles dentro de la plataforma.

- El sistema muestra información asociada a análisis y hallazgos registrados.

- Las evidencias pueden visualizarse relacionadas con una vulnerabilidad específica.

### Épica 5: Seguridad de la plataforma

Esta épica contempla las funcionalidades necesarias para proteger el acceso y uso de la plataforma Dani App Scanner mediante mecanismos de autenticación, gestión de usuarios y control de permisos. Su objetivo es garantizar que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes según su rol asignado, manteniendo la seguridad de la información y los recursos del sistema.

## H.U.19 Autenticación de usuarios

Como usuario de la plataforma, es necesario autenticarse mediante un sistema seguro, con la finalidad de acceder a las funcionalidades disponibles según mis permisos.

Rol: Usuario de la plataforma.

Funcionalidad: Autenticación mediante JWT.

Resultado esperado:
 El sistema validará las credenciales ingresadas y permitirá el acceso a la plataforma mediante un token de autenticación seguro.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede iniciar sesión ingresando credenciales válidas.

- El sistema genera un token JWT después de una autenticación exitosa.

- El sistema rechaza accesos con credenciales incorrectas.

## H.U.20 Gestión de usuarios

Como Lead, necesito gestionar usuarios dentro de la plataforma, con la finalidad de administrar los accesos de los integrantes que utilizarán el sistema.

Rol: Lead.

Funcionalidad: Gestión de usuarios.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá crear, modificar y desactivar usuarios registrados dentro de la plataforma.

Criterios de aceptación:

- El Lead puede registrar nuevos usuarios.

- El sistema permite actualizar la información de usuarios existentes.

- El Lead puede desactivar usuarios que ya no requieran acceso.

## H.U.21 Administración de roles y permisos

Como Lead, necesito asignar roles y permisos a los usuarios, con la finalidad de controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.

Rol: Lead.

Funcionalidad: Administración de roles y permisos mediante RBAC.

Resultado esperado:
 El sistema permitirá asignar permisos según el rol del usuario, controlando el acceso a las funcionalidades disponibles.

Criterios de aceptación:

- El Lead puede asignar roles disponibles a los usuarios registrados.

- Los permisos se aplican según el rol asignado.

- El sistema bloquea funcionalidades no autorizadas.

## H.U.22 Control de acceso basado en roles

Como usuario con rol asignado, necesito acceder a las funcionalidades correspondientes a mi perfil, con la finalidad de utilizar la plataforma según mis responsabilidades.

Rol: Lead / Reviewer / Auditor.

Funcionalidad: Control de acceso basado en roles (RBAC).

Resultado esperado:
 El sistema mostrará únicamente las funcionalidades habilitadas según el perfil del usuario autenticado.

Criterios de aceptación:

- Cada usuario visualiza las opciones disponibles según su rol.

- El sistema restringe módulos sin permisos asignados.

- La información de la plataforma permanece protegida frente a accesos no autorizados.

# 5. Matriz de priorización

La matriz de priorización permite ordenar las historias de usuario del Product Backlog según su importancia para el desarrollo de la plataforma Dani App Scanner. Esta priorización considera criterios como el valor entregado al usuario, impacto dentro del funcionamiento del sistema, dependencia entre funcionalidades y aporte al cumplimiento del objetivo principal del proyecto.

Para la definición de prioridades se utiliza la siguiente clasificación:

- Alta: Funcionalidades esenciales para el funcionamiento del MVP y que permiten entregar valor principal al usuario.

- Media: Funcionalidades importantes que complementan la solución, pero que pueden implementarse después de contar con las funcionalidades principales.

- Baja: Funcionalidades complementarias que no afectan el funcionamiento inicial del producto.

| ID Historia | Épica | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H.U.1 | Gestión y configuración de proyectos | Registrar una aplicación o repositorio en la plataforma. | Alta |
| H.U.2 | Gestión y configuración de proyectos | Configurar características del proyecto para ejecutar análisis. | Alta |
| H.U.3 | Gestión y configuración de proyectos | Consultar proyectos registrados. | Media |
| H.U.4 | Ejecución del análisis de seguridad | Ejecutar análisis automatizados sobre una aplicación registrada. | Alta |
| H.U.5 | Ejecución del análisis de seguridad | Integrar análisis SAST mediante Semgrep. | Alta |
| H.U.6 | Ejecución del análisis de seguridad | Analizar dependencias mediante OSV-Scanner y Trivy. | Alta |
| H.U.7 | Ejecución del análisis de seguridad | Detectar secretos expuestos mediante GitLeaks. | Alta |
| H.U.8 | Ejecución del análisis de seguridad | Analizar infraestructura como código mediante Checkov. |  |
| H.U.9 | Gestión y seguimiento de vulnerabilidades | Visualizar hallazgos detectados por la plataforma. | Alta |
| H.U.10 | Gestión y seguimiento de vulnerabilidades | Clasificar vulnerabilidades según nivel de severidad. | Alta |
| H.U.11 | Gestión y seguimiento de vulnerabilidades | Asociar vulnerabilidades con OWASP Top 10 y CWE. | Media |
| H.U.12 | Gestión y seguimiento de vulnerabilidades | Actualizar estados de remediación de vulnerabilidades. | Media |
| H.U.13 | Gestión y seguimiento de vulnerabilidades | Registrar evidencias y observaciones asociadas. | Media |
| H.U.14 | Gestión y seguimiento de vulnerabilidades | Buscar y filtrar vulnerabilidades. | Media |
| H.U.15 | Reportes y evidencias de seguridad | Generar informes de seguridad. | Media |
| H.U.16 | Reportes y evidencias de seguridad | Exportar reportes generados. | Media |
| H.U.17 | Reportes y evidencias de seguridad | Visualizar métricas mediante paneles de seguridad. | Baja |
| H.U.18 | Reportes y evidencias de seguridad | Consultar evidencias asociadas a los análisis. | Media |
| H.U.19 | Seguridad de la plataforma | Autenticar usuarios mediante JWT. | Alta |
| H.U.20 | Seguridad de la plataforma | Gestionar usuarios de la plataforma. | Media |
| H.U.21 | Seguridad de la plataforma | Administrar roles y permisos mediante RBAC. | Alta |
| H.U.22 | Seguridad de la plataforma | Controlar acceso según rol asignado. | Alta |

Resumen de priorización del MVP:

Las funcionalidades de prioridad alta corresponden al núcleo principal de Dani App Scanner, ya que permiten registrar proyectos, ejecutar análisis de seguridad, identificar vulnerabilidades y proteger el acceso a la plataforma. Las funcionalidades de prioridad media complementan la gestión de resultados y facilitan el seguimiento de hallazgos, mientras que las funcionalidades de prioridad baja corresponden a elementos adicionales orientados principalmente a visualización y mejora de la experiencia del usuario.

## 6. Criterios de aceptación del equipo

Con el propósito de mantener un estándar de calidad durante el desarrollo del proyecto Dani App Scanner, el equipo definió un conjunto de criterios generales que deberán cumplirse antes de considerar una historia de usuario como terminada y aceptada dentro de un Sprint.

Los criterios establecidos son los siguientes:

- La funcionalidad implementada cumple completamente con los requerimientos definidos en la historia de usuario.

- Todos los criterios de aceptación de la historia han sido verificados y cumplidos.

- El código fuente se encuentra correctamente integrado al repositorio del proyecto.

- La funcionalidad fue probada por el equipo y no presenta errores críticos que impidan su funcionamiento.

- La solución desarrollada respeta la arquitectura y los estándares de codificación definidos para el proyecto.

- La información generada por la funcionalidad se almacena correctamente en la base de datos cuando corresponda.

- Las validaciones de entrada y el manejo de errores fueron implementados adecuadamente.

- Los permisos de acceso son respetados según el rol del usuario (Lead, Reviewer o Auditor).

- La funcionalidad puede ser demostrada durante la revisión del Sprint.

- La historia de usuario cuenta con la aprobación del Product Owner antes de ser considerada como completada.

Estos criterios permiten asegurar que todas las funcionalidades desarrolladas mantengan un nivel de calidad homogéneo, reduzcan la aparición de errores durante las iteraciones y cumplan con los objetivos definidos para el Producto Mínimo Viable (MVP).

# 7. Gestión de roles dentro del Backlog

La gestión del Product Backlog se realizó considerando los roles definidos dentro del equipo Scrum, responsables de planificar, desarrollar y coordinar la construcción de la plataforma Dani App Scanner. Estos roles son independientes de los roles funcionales de la plataforma (Lead, Developer, Reviewer y Auditor), los cuales corresponden a los usuarios finales representados en las historias de usuario.

La distribución de responsabilidades del equipo fue la siguiente:

- Product Owner: Ignacio González.
Responsable de definir y priorizar el Product Backlog, validar los requerimientos del proyecto y asegurar que las funcionalidades desarrolladas aporten valor al producto.

- Scrum Master: Rodrigo Bello.
Responsable de coordinar el trabajo del equipo, facilitar la aplicación de Scrum y apoyar la planificación y seguimiento de los Sprints.

- Developer Front-End: Javiera Villalobos.
Responsable del desarrollo de la interfaz de usuario, implementación de las funcionalidades del cliente y apoyo en la integración con los servicios del sistema.

- Developer Back-End: Benjamín Gutiérrez.
Responsable del desarrollo de la lógica de negocio, integración de las herramientas de análisis de seguridad, gestión de la base de datos y desarrollo de la API.

# 8. Glosario

API (Application Programming Interface):
Conjunto de reglas que permite la comunicación entre distintos sistemas o aplicaciones para intercambiar información.

Auditor:
Rol de la plataforma encargada de revisar los resultados de los análisis de seguridad, consultar evidencias y generar reportes para procesos de auditoría y cumplimiento.

Backlog:
Listado priorizado de funcionalidades, requisitos e historias de usuario que serán desarrolladas durante el proyecto.

Checkov:
Herramienta de análisis de seguridad utilizada para revisar archivos de Infraestructura como Código (IaC) e identificar configuraciones inseguras.

CWE (Common Weakness Enumeration):
Catálogo internacional que clasifica los tipos de debilidades de seguridad presentes en el software.

Dashboard:
Panel de control que muestra indicadores y métricas mediante gráficos para facilitar el seguimiento de la información.

Developer:
Rol de la plataforma responsable de registrar proyectos, configurar análisis y revisar los resultados obtenidos.

Épica:
Conjunto de historias de usuario relacionadas que representan una funcionalidad importante del sistema.

GitLeaks:
Herramienta utilizada para detectar credenciales, contraseñas, claves API u otra información sensible expuesta dentro del código fuente.

Hallazgo:
Resultado obtenido durante un análisis de seguridad que identifica una posible vulnerabilidad o riesgo.

Historia de Usuario:
Descripción breve de una necesidad del usuario que representa una funcionalidad que el sistema debe satisfacer.

Infraestructura como Código (IaC):
Práctica que permite definir y administrar la infraestructura tecnológica mediante archivos de configuración en lugar de realizar cambios manuales.

JWT (JSON Web Token):
Mecanismo de autenticación basado en tokens que permite validar la identidad de los usuarios durante el acceso a la plataforma.

Lead:
Rol de la plataforma encargado de administrar usuarios, asignar permisos y controlar el acceso al sistema.

MVP (Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable):
Primera versión funcional del sistema que incorpora únicamente las características esenciales para demostrar el funcionamiento de la solución.

OSV-Scanner:
Herramienta utilizada para identificar vulnerabilidades conocidas en las dependencias de un proyecto de software.

OWASP Top 10:
Listado de las diez vulnerabilidades de seguridad más críticas en aplicaciones web, publicado por la Open Web Application Security Project (OWASP).

Priorización:
Proceso mediante el cual se determina el orden de desarrollo de las historias de usuario según su importancia para el proyecto.

Product Backlog:
Listado completo y priorizado de todas las funcionalidades que forman parte del producto.

Product Owner:
Rol de Scrum responsable de definir y priorizar el Product Backlog, asegurando que el producto entregue valor al cliente.

Proyecto:
Aplicación o repositorio registrado dentro de Dani App Scanner para ser analizado por las herramientas de seguridad.

RBAC (Role-Based Access Control):
Modelo de control de acceso basado en roles que permite restringir las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario.

Remediación:
Proceso de corregir o solucionar una vulnerabilidad detectada durante un análisis de seguridad.

Repositorio:
Espacio donde se almacena el código fuente y los archivos de un proyecto de software.

Reviewer:
Rol de la plataforma encargada de revisar, clasificar y gestionar las vulnerabilidades detectadas durante los análisis de seguridad.

SAST (Static Application Security Testing):
Método de análisis estático que examina el código fuente para detectar vulnerabilidades sin necesidad de ejecutar la aplicación.

Scrum:
Marco de trabajo ágil utilizado para organizar el desarrollo del proyecto mediante iteraciones llamadas Sprints.

Scrum Master:
Responsable de facilitar la aplicación de Scrum, coordinar al equipo y eliminar impedimentos durante el desarrollo.

Semgrep:
Herramienta de análisis estático (SAST) utilizada para detectar vulnerabilidades en el código fuente mediante reglas de seguridad.

Sprint:
Periodo de tiempo definido en Scrum durante el cual el equipo desarrolla un conjunto de funcionalidades priorizadas.

Trivy:
Herramienta de seguridad utilizada para detectar vulnerabilidades en dependencias, contenedores y componentes del proyecto.

Vulnerabilidad:
Debilidad o falla de seguridad que puede ser aprovechada para comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de un sistema.